1. Какой стек разработчиков необходим?

Java-Developer, т.к. базовые знания в css разработчик должен иметь, других технологий не используется. Для работы с БД, если не использовать JDBC, а Hibernate (или другая ORM) - знания ORM.

2. Cколько человек вы бы задействовали в команде?

Для этой задачи - 1

3. Кто кроме разработчиков понадобился бы еще с учетом того, что функциональность описана, есть дизайн ПО

Можно использовать QA для проверки корректности работы приложения, но в текущем достаточно покрыть unit-тестами

Разложите план в google sheets

Проектирование БД, определение сущностей/связей между таблицами

1 Объявление сущностей, создание репозиториев/DAO-layer

2 Выделение бизнес-логики, написание сервисов, юнит-тестов

3 Имплементация контроллеров

4 Создание миграций

5 Рефакторинг

6 Тестирование

Заэстимируйте верхнеуровневые задачи

1 В данной задаче - 1 час

2 2 часа

3 4 часа

4 1 час

5 3 часа

Расставьте исполнителей

1-5 - Разработчик

6 QA

Проставьте сроки